蓓蕾剧院

室内修缮工程监理服务

报价邀请函

编号：YCDYBLJY-20230508

广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

2023年4月

有限公司：

广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团需要对蓓蕾剧院开展室内修缮工程，现邀请符合条件的供应商提供工程监理服务。本次提供报价的供应商经演出电影公司审核后将纳入2023年度广州市演出电影有限公司品牌供应商库。

- 项目信息表

| 项目名称 | 蓓蕾剧院室内修缮工程监理服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDYBLJY-20230508 |  |  |  |
| 项目地址 | 蓓蕾剧院位于广州市越秀区东风西路875号 |  |  |  |
| 联系人 | 李恒晖 | 电 话 | 020-83822108、020-83880791 |  |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李伟深 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 为蓓蕾剧院室内修缮工程项目提供工程监理服务。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2023年5月8日9：00开始-2023年5月14日17：30结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2023年5月9日9：00开始-2023年5月15日17：30结束 |  |  |  |
| 项目预算 | 不超过4万元 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年5月16日9：00开始-2023年5月16日上午9：30结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式三份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至：广州市演出电影有限公司 地址：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼工程技术部 接收人： 李恒晖 文件接受截止时间： 2023年5月16日上午9：30结束 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2023年5月16日上午10：00 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2023年5月31日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |  |
| 资质要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 资质要求

  - 投标主体应具有良好的商业信誉，未被法院列为被执行人或失信人名单，不存在被市场监督管理局等国家管理机关行政处罚或行业处分等情形。

  - 具有完善的组织架构。

  - 具备建设行政主管部门颁发的：工程监理综合资质或房屋建筑工程监理乙级（或乙级以上）资质。

  - 项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司。（须同时提供①注册执业证书；②职称证；③毕业证；④第二代身份证；⑤由投标人本单位购买的最近3个月的社保证明

- 工程信息

  - 工程名称：蓓蕾剧院室内修缮工程项目

  - 工程总预算：本项目的总控预算在￥2,795,928.55元(人民币大写：贰佰柒拾玖万伍仟玖佰贰拾捌元伍角伍分)内。

  - 工程内容：

    - 剧院大剧场：拆除原软包造型饰面及基层、原铝塑板饰面及基层，制作吸音板造型饰面、碳晶板饰面、舞台正立面台口吸音板饰面，安装条形装饰灯带、暗藏式灯带、更换灯具。

    - 入口大堂：拆除原天花造型、柱子石材柱脚、一楼及二楼木作墙身、大厅弧形铝板造型、一楼展示墙，安装铝板造型天花，幕墙内侧边框翻新及玻璃清理，原不锈钢玻璃栏杆清理翻新及增加艺术玻璃，更换剧院双开门和地面石材结晶。

    - 接待室：拆除原地毯，使用手工地毯装饰，更换墙纸，制作造型背景墙、石膏板造型吊顶天花。

    - 走廊及卫生间：拆除铝扣板天花、乳胶漆饰面，墙面和天花刷无机涂料，安装石膏板天花、地面石材结晶，更换筒灯，更换灯盘。

    - 室外改造：对蓓蕾剧院的室外幕墙窗进行清理，拆除门套、残疾人通道雨棚顶，安装入户门不锈钢门套、残疾人通道雨棚的阳光板。

- 项目内容

  - 监理范围：

负责承担蓓蕾剧院室内修缮工程项目的工程监理工作，按照《建设工程监理规范》（GB50319-2000）、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市〔2002〕189号）、《广东省建设工程监理条例》对项目工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段的质量控制、安全生产监督管理、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

  - 监理目标：

    - 进度控制目标：施工工期为采购人下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，施工总工期按采购人的规定执行。

    - 质量控制目标：工程质量达到合格工程。

    - 安全文明控制目标：确保工程无重大安全事故。

  - 监理内容：

    - 协助委托人与施工单位编写开工报告。

    - 组织建立监理机构，协调施工各方面关系。

    - 每周参加委托人主持的工程协调会议，提出监理意见。

    - 审核施工图,参与技术交底和施工图会审,通过设计院挖潜节约预算。

    - 审查承包商编制的施工组织设计及临时工程的设计方案、分部分项工程的施工技术方案，提出改进意见，并检查督促实施。

    - 要求和督促承包商健全质量保证体系，督促承包商严格按设计文件、规范标准和程序施工。

    - 监理工程师必须按照施工进度巡视工地各个部位，发现问题，立即督促承包商改进，并检查其执行情况。

    - 每道工序完毕，监理工程师必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收签证。

    - 督促施工单位完善工程施工测量，并进行抽查，保证施工及邻近建筑物安全。

    - 审查用于本工程的材料和设备是否符合设计要求，对用于工程的材料的出厂合格证、检测报告等进行核定并存档。

    - 审查施工图设计变更，对设计变更和技术洽商严格按有关各方约定的程序进行并提出监理意见报委托人。

    - 审查工程中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见，督促承建商及时处理事故。

    - 督促承建商文明施工，健全安全生产防护措施，防止环境污染。

    - 编写监理阶段月报和最终总结；及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，并进行分类归档工作。

    - 根据承建商提出的各阶段、部位工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承建商的工程验收报告，参加委托人组织的最终验收。

    - 根据市承建档案馆有关文件规定，督促并审查施工单位完成竣工资料整理，交委托人归档。

- 商务要求

  - 监理服务期：从采购人下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止。

  - 投标人按照国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007] 670号)文件规定及以下计价标准作为计费依据报价。

  - 工程的监理服务费使用内插法计算施工监理服务收费基价，乘以（1-中标人的投标下浮率）作为最终结算金额。

  - 投标人的总体报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。

  - 投标报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、人员、差旅、文件、项目管理费、交通费及其他管理费用等完成本项目所涉及到的一切费用的总和。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在投标分项报价中而不予支付。

- 付款方式

  - 签订合同后, 采购人向中标人支付监理费总额30％。

  - 当工程进度完成至总工程量的60％，采购人向中标人支付监理费总额30％。

  - 当工程进度至总工程量的100％，并通过整体验收合格及完成竣工资料整理交付后，采购人向中标人支付至监理费总额的90％。

  - 工程终审结算后工程保修期结束之日起10日内采购人向中标人支付监理费总额10％。

- 递交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 招标代理服务费收费承诺函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

- 报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》

- 《目录 》

- 《法定代表人授权委托书》

- 《企业简介》

- 《相关业绩 》

- 《相关资质》

- 《报价表》（加盖公章）

2、文件提交要求：

- 报价文件采用Word编写，涉及报价内容采用EXCL编写。

- 报价文件需要按要求装订成册。

- 以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)	202  年   月   日    时   分开标，此时间之前不得开封

- 文件邮寄或递交方式

1、文件可以通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司蓓蕾艺术剧团

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：李恒晖

- 电话：020-83822108、020-83880791、13660071628

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com