蓓蕾少儿舞蹈艺术中心

装修项目工程

报价邀请函

编号：YCDY-20230907

广州市演出电影有限公司

2023年9月7日

有限公司：

蓓蕾舞蹈艺术中心位于广东省广州市天河区中山大道西238号二楼，目前需要提供蓓蕾舞蹈艺术中心室内蓓装修相关工程，其中包含不限于装修工程、弱电工程以及安装工程等，现邀请符合条件的供应商提供蓓蕾舞蹈艺术中心项目进行室内装修服务。本次提供报价的供应商经广州市演出电影公司审核通过后，将纳入2023-2024年度广州市演出电影有限公司设备服务供应商库。

# 一、项目信息表

| 项目名称 | 蓓蕾少儿舞蹈艺术中心装修项目工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | YCDY-20230907 |  |  |  |
| 项目地址 | 广东省广州市天河区中山大道西238号二楼 |  |  |  |
| 联系人 | 李恒晖 | 电 话 | 020-83822108 |  |
|  |  | 移动电话 | 13660071628 |  |
|  |  | 邮 箱 | gcjsb83880791@126.com |  |
|  |  | 通信地址 | 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部 |  |
| 现场勘察联系方式 | 李生 |  | 电话 | 15626467810 |
| 项目内容 | 为蓓蕾舞蹈艺术中心室内工程提供装修工程服务。 |  |  |  |
| 报价方式 | 邀请报价 |  |  |  |
| 邀请函发出时间 | 2023年 9月 7日 开始-2023年9 月11日 结束 |  |  |  |
| 现场勘察时间 | 2023年 9月 10日 开始-2023年 9月11日 结束 |  |  |  |
| 保证金 | 无 |  |  |  |
| 文件递交时间 | 2023年9月12日 开始-2023年 9月12日 上午九点前 结束 |  |  |  |
| 报价有效期 | 投标截止日后180个日历天内有效 |  |  |  |
| 报价文件分数 | 一式叁份，要求每份盖公章及骑缝章 |  |  |  |
| 文件递交 | 递交至： 广州市演出电影有限公司 地址： 广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦附楼二楼工程技术部 接收人：李恒晖 电话：13660071628 文件接受截止时间： 2023年9 月12日 上午九点前 结束 文件递交方式：邮寄或现场递交 |  |  |  |
| 报价文件开启及评选时间 | 时间：2023年9月12日 上午十点 地点：广州市越秀区建设三马路新时代大厦二楼会议室 |  |  |  |
| 合同签订时间 | 预计2023年9月15日前 |  |  |  |
| 现场勘察 | 自愿自行组织 |  |  |  |
| 评标办法 | 合理低价法 |  |  |  |
| 资金来源 | 企业自有资金 |  |  |  |
| 项目限额 | 结合现场参考清单报价，项目不超30万元 |  |  |  |
| 技术要求 | 见下要求 |  |  |  |
| 商务要求 | 见下要求 |  |  |  |

- 项目内容

- 项目名称：蓓蕾少儿舞蹈艺术中心装修项目工程

- 项目内容：提供蓓蕾少儿舞蹈艺术中心装修项目工程

- 蓓蕾少儿舞蹈艺术中心装修项目工程：包含不限于打拆工程、安装工程、装修工程、弱电工程及图纸深化等相关建设工作。

  - 打拆工程：（含拆除栏杆间板软包、拆除间墙、拆除拉力钢结构立柱杆、拆除天花吊钩杂物、拆除门套、拆除墙体装饰、拆除地毯等）、安装工程（含龙骨间墙、封门口、玻璃间墙、单开玻璃门、香氛室门套、银镜板底、银镜及安装、开门洞、置物柜、不锈钢地脚线等）、弱电工程（含强电布装、线路整理、网络线电话线布装、音响线布装、监控网络线布装、LOGO招牌、电梯口招牌字、前台吊灯、办公室增加长条灯、人脸识别+指纹门禁等）等。

  - 装修工程：地面工程（含地面修补找平、自流平地面、改装更衣室及更换马桶等）、粉刷工程（含墙面天花补灰、墙面扇灰、墙面天花扫油漆、造型休闲墙饰面）、天花工程（含天花、天花乳胶漆、龙骨石膏板、造型天花等）、墙面工程（含墙面饰面、龙骨、阻燃板、饰面隔断、装饰条、电梯门套、乳胶漆等）、金属工程及装备工程及软装家具（含办公桌椅、接待台、压腿杆、镜子、柜子）等。

  - 图纸深化：图纸深化相关工程项目建设服务工作等。

- 项目要求

- 工程开工前，中标人需与先对场地信息进行详细的了解调研，根据需求内容和采购人的项目建设需求等相关信息并编写方案。

- 中标人不得在合同期内私下将本项目转包， 一经发现，采购人有权取中标人的承包资格并追究其相关法律责任。

- 中标人必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且必须在采购人所届有关部门办理出入证。

- 中标人必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则当中标人违反合同规定处理。

- 现场施工时，施工员(技术员)不在现场不得施工，否则采购人可随时要求停工，工期延误由中标人负责。

- 施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在建设单位范围内留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

- 中标人必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定， 安全生产，文明施工。

- 中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调应积极与采购人联系，采购人协助中标人进行解决。

- 中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

- 施工前施工单位现场复核图纸，施工中配合采购人完成增加工程内容如有需要，需配合采购人其他工种在施工场地的施工。竣工时提供完整竣工图(含电子版)，施工中外墙饰面不可损坏，如有损坏，按原样修复。

- 施工中主要材需提供样板并经采购人及监理工程帅确认， 符合工程要求，方可使用。进场使用的材料需提供相应的质量检验合格证书和出厂合格证书。

- 为避免施工中主要材料供应不及时导致工程延误，本工程施工的主要材料如因中标人原因送板定样不及时或者供应不及时，采购人有权选择供货方式，确定合格材料品牌和价格，所需款项可直接在工程款中扣除，中标人不得以任何理由拒绝，也不得以任何理由就采购人确定材料品牌及价格提出工期和费用索赔。

- 发生紧急抢修事故，中标人接到通知后，应立即到达事故现场抢修。否则采购人可以另委托单位抢修；保修期内中标人就同一质量问题进行二次维修未修复的，采购人可以另外委托单位修理；中标人施工质量问题造成的修复等费用全部由中标人承担，届采购人使用不当造成的修复等费用全部由中标人承担。

- 项目进度：

  - 2023年9月15日至9月24日完成蓓蕾舞蹈艺术中心室内装修工程；

  - 2023年9月25日至9月30日完成蓓蕾舞蹈艺术中心室内装饰安装工程；

- 项目地点：广东省广州市天河区中山大道西238号二楼

- 竣工与验收:

  - 中标人必须按项目进度安排计划，委派相关技术人员到现场负责免费竣工与验收工作。在项目验收期间，严格遵守用户方的有关规定。

  - 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将项目所需设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 设备包装与运输:

  - 设备包装箱应用坚固的材料制造，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于空运和整体吊装。

- 设备售后服务:

  - 保修期满后，可提供有偿维修保养服务，并提供不高于市场价且优惠及时的备品备件。

  - 属于投标人设备自身问题造成的维修，一切换货、维修、运输的费用由投标人负担。

# 五、商务要求

- 报价文件需要考虑单价为完全包干综合价，该综合价为到需方所需建设项目的落地价。该综合价应包括但不限于现场测绘费、差旅费、加班费、技术咨询、保险费、高空作业费、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用及其他为完成本合同工作所需的一切费用。不论报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。

- 要求报价方自行到项目地勘察。

- 本次评选入选单位为合理低价法。

- 入选的施工单位需要签订服务合同。

- 未评选上的施工单位业主方不出具答疑文件。

- 设计单位公司注册地在广州地区或在广州地区设立办事处，确保响应时间不超过2小时。

- 资质符合要求的单位会选入库广州市演出电影有限公司合作供应商

- 付款方式：

- 双方签订合同文件后，采购人在5个工作日内向中标人支付第一期费用，为合同总额的30%。

- 完成蓓蕾少儿舞蹈艺术中心的地面、天花、墙面工程改造后，采购人在5个工作日内向中标人支付第二期费用，为合同总额的30%。

- 完成在蓓蕾少儿舞蹈艺术中心的设备购置、标识、软装家具整体工程后，采购人5个工作日内向中标人支付第三期费用，为合同总额的30%。

- 完成项目改造建设验收后，采购人向中标人支付第四期费用，为合同总额的7%。

- 预留结算款的3%作为本工程的保修金，待工程竣工验收合格，发包人技术部门出具竣工确认书面文件之日起一年质保期后支付。 (保修金不计算利息，保修期内因质量问题经整改发生的费用从保修金中扣除，不足部分由成交供应商补回）。

- 每期费用在中标人出具等额普通税务发票后由招标人进行支付。

- 未评选上的单位业主方不出具答疑文件。

- 本项目设备产品的保修期按照设备原厂规定的保修期。

- 对未能按时间报价的单位视同自行放弃参加本项目，我司不再发出咨询函件。

六、交参选文件要求

  - 参选文件包括但不限于以下资料：

    - 公司营业执照；

    - 报价函；

    - 相关资质证明材料；

    - 参选人认为其他需要提交的资料。

  - 参选文件递交方式：

    - 各参选人应于规定时间前，采取现场送交或快递等邮寄方式递交，不接收电子邮件的方式递交文件。

七、报价文件构成

1、文件构成按以下顺序提供、编写及装订

- 《封面》

- 《目录》

- 《法定代表人授权委托书》

- 《企业简介》

- 《相关业绩》

- 《相关资质》

- 《报价表》（加盖公章）

2、文件提交要求：

- 报价文件采用”微软word”软件编写，涉及报价内容采用”微软EXCL”软件编写。

- 报价文件需要按要求装订成册。

- 以上文件数量：一份正本，两份副本

3、封装要求：

- 所有文件需要全部封装在同一个密封袋中。

- 密封袋除由报价人用自制封条在每个开口处密封并加盖投标人公章并标以密封日期外，其正面须：

1)	写明投标文件递交场所的名称和地址。

2)	具有下列识别标志：

(I)	项目名称“          ”

(II)	项目编号：

(III)	  年	  月	  日	  时	  分开标，此时间之前不得开封

(IV)	注明投标人的名称、地址、邮编及联系电话，以便迟到的投标文件能被原封退回。

八、文件递交方式

1、文件可通过邮寄的方式提供

2、文件接收人：

- 单位名称：广州市演出电影有限公司

- 地址：广州市越秀区建设三马路11号新时代大厦（附楼）二楼工程技术部

- 接收人：李恒晖

- 电话：020-83822108 、13660071628

- 邮箱：gcjisb83880791@126.com